UMOWA  nr ……….

Zawarta w Strzelcach Wielkich w dniu ………. pomiędzy :

Gminą Strzelce Wielkie z siedzibą ul. Częstochowska 14, 98- 337 Strzelce Wielkie, NIP5080013940, REGON 151398656

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez: Wójta Gminy Marka Jednaka,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Jednostką Projektową,

łącznie zwane dalej ,, Stronami’’.

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej, audytu termomodernizacyjnego oraz dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich

zawiera się umowę o następującej treści :

§1

1. Zamawiający zleca a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania

- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich

- opracowanie audytu	termo modernizacyjnego budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich

- opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich

2.  W zakresie zamówienia należy wykonać:

- inwentaryzację budowlaną budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich                         -4 egzemplarze

- audyt termomodernizacyjny budynku Urzędu Gminy w Strzelcach Wielkich                           - 4 egzemplarze

- analizę oszczędności energii poprzez wymianę źródeł światła - 4 egzemplarze

- projekt budowlano – wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania -  4 egzemplarze

- projekt budowlano – wykonawczy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy – 4 egzemplarze

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarz

- kosztorys inwestorski  - 1 egzemplarz

- przedmiar robót - 1 egzemplarz

- informację dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egzemplarze.

wymagane  decyzje  administracyjne konieczne dla  kompletności  dokumentacji do złożenia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę, ewentualnie do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jeżeli zajdzie taka konieczność.

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień opracowywanej dokumentacji.

- Zamówioną  dokumentację  należy  opracować  w  wersji  papierowej  w  ilościach  jw.  oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF, rysunki dodatkowo w formacie DWG, kosztorysy inwestorskie w formacie ATH do odczytu w programie Norma lub WINBUD.

- Zamówiona dokumentacja ma spełniać warunki:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania                i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1129 ).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 130, poz.1389)

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składającej się na komplet przedmiotu Umowy.

- Przedmiotowa    dokumentacja    będzie    stanowiła    opis    przedmiotu    zamówienia                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w związku                    z tym powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.U. 2013 r. poz. 907 ze zmianami). W szczególności wprowadza    się    zakaz opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyraz ,,lub równoważny” wraz z określeniem wymaganych dla niego parametrów technicznych.

Jednostka Projektowa jest zobowiązana w terminach wskazanych przez Zamawiającego do przygotowywania dla Zamawiającego wyczerpujących i szczegółowych odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu Umowy (np. w składanych środkach ochrony prawnej), złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

- Jednostka Projektowa przygotuje kompletny wniosek – zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ewentualnie o pozwolenie na budowę jeżeli zajdzie taka potrzeba

- Jednostka Projektowa zakupi mapy w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

- Jednostka Projektowa jest zobowiązana do udzielenia co najmniej 2 (dwóch) konsultacji na budowie w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.

§2

- Jednostka  Projektowa  zobowiązuje  się  wykonać  i  przekazać  Zleceniodawcy         dokumentację o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy w terminie  do 30 kwietnia 2015r.

- Przez termin realizacji zamówienia należy rozumieć datę podpisania protokołu	 zdawczo –odbiorczego przez strony umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy w szczególności:

- Działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej lub innych podmiotów uczestniczących w procesie opiniowania lub uchwalania),

- Złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych lub  odwołania  od  ich  rozstrzygnięcia, o  ile  będą  mogły  mieć  wpływ  na  zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

- Przesunięcie  terminu  realizacji  umowy  może  nastąpić  wówczas  o  okres  wynikający                z powyższego działania lub zaniechania.

- W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac.

- Jednostka Projektowa nie będzie uprawniona do  żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli  uchybienie Zamawiającego było  spowodowane   przez   jakikolwiek   błąd   lub   opóźnienie   ze   strony Jednostki Projektowej,  włącznie

z błędem lub opóźnieniem dostarczenia jakiegokolwiek dokumentu Jednostki Projektowej.

§3

1.  Strony ustalają, że Jednostka Projektowa będzie wykonywać za pomocą podwykonawców następujący zakres usług: ..................................................................., natomiast pozostały zakres będzie wykonywać siłami własnymi.

2.  Realizacja  części  umowy  przez  podwykonawcę  nie  zwalnia  Jednostki  Projektowej z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Jednostka Projektowa odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

3.  Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Jednostki Projektowej wobec podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich.

§ 4

1.   Obowiązki koordynatora z ramienia Jednostki Projektowej pełnił będzie: ........................

§ 5

1.  W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:

1)	udzielenia Jednostce Projektowej odpowiedzi na jej formalne wystąpienia w terminie do 5 dni liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia

2)   współdziałania   w   celu   uzyskania   przedmiotu   zamówienia   spełniającego   cele określone w Umowie.

2.  Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania Umowy.

§ 6

- Jednostka   Projektowa   przekaże   Zamawiającemu   kompletne   i   zgodne   z   Umową opracowanie  projektowe  w  siedzibie  Zamawiającego  w  terminie  wyszczególnionym w § 2 ust.1.

- Jednostka Projektowa do dokumentacji załączy pisemne oświadczenie „że dostarczona dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  oraz normami i że jest kompletna”. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przekazywanej dokumentacji.

- Dokumentem   potwierdzającym   dokonanie   odbioru   dokumentacji   projektowej   jest protokół zdawczo-odbiorczy, przygotowany przez Jednostkę Projektową i podpisany przez Strony umowy.

- Jednostka Projektowa usunie ewentualne wady dokumentacji projektowej w terminie do 7 dni po ich ujawnieniu.

§ 7

1.   Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot zamówienia w kwocie:

netto .......................zł

słownie : .........................................................................

brutto .......................zł

słownie : .........................................................................

2.   Kwota brutto zawiera należny podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %.

3.   W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku VAT,  stawka  podatku  VAT  oraz  kwota  brutto  wynagrodzenia  zostaną  aneksem  do niniejszej umowy odpowiednio dostosowane.

§ 8

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę  w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Należność  z  tyłu  faktury  będzie  płatna  przez  Zamawiającego  przelewem  na  konto Wykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku sporu pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą co do odbioru robót lub ich jakości lub jakiejkolwiek innej okoliczności powodującej spór co do wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą odpowiedniej kwoty do czasu rozstrzygnięcia sporu.

§ 9

- Jednostka Projektowa zobowiązana jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za  każdy  dzień  zwłoki  w  opracowaniu  dokumentacji  -  w  wysokości  0,6  % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

- za zwłokę w  usunięciu wad opracowania stwierdzonych po  oddaniu opracowania                   w wysokości 0,6 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Jednostka Projektowa, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę, by naliczane kary umowne były potrącane z należności za wykonane prace.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek  ze  stron  z  przyczyn,  za  które  ponosi  odpowiedzialność  Zamawiający w   wysokości 20%   wynagrodzenia  umownego,   jednakże   z   wyłączeniem  sytuacji określonej w § 9 ust. 4 umowy.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

§ 10

Jednostka  Projektowa,  ponosi  odpowiedzialność  z  tytułu  rękojmi  za  wady  fizyczne                 i prawne dokumentacji projektowej objętej Umową.

§ 11

- Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot Umowy podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
( Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późniejszymi zmianami).

- W   ramach   ustalonego   w   Umowie   wynagrodzenia  Jednostka   Projektowa,   łącznie     z  przekazaną  dokumentacją,  przekazuje  na  rzecz  Zamawiającego  wszelkie  prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne, pozostają własnością projektanta - autora dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych.

- Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- powielania przedmiotu umowy lub jej części dowolną techniką,

- publicznego wykonywania lub odtwarzania przedmiotu umowy,

- wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera,

- wykorzystywania przedmiotu umowy w sieci Internet lub innych sieciach komputerowych,

- wystawiania i wyświetlania przedmiotu umowy,

- wykorzystywania przedmiotu umowy w innych postępowaniach związanych                    z wykonywaniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności poprzez włączenie przedmiotu umowy lub jego części do specyfikacji istotnych warunków umowy oraz udostępnienia przedmiotu umowy lub jego części wszystkim zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji;

- udostępniania przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów,

- wykonania na jej podstawie, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac projektowych i wykonawczych.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 13

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia, spory mogą być kierowane na drogę postępowania sądowego przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Zamawiającego

§ 14

Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,    jeżeli    służyć    będzie    należytemu    wykonaniu    przedmiotu    umowy, a w szczególności w przypadku:

1)  zmiany ustawowej stawki VAT zgodnie z § 7 ust. 3

2)  zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 3.

3)  z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

§ 15

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji.

§16

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1)  pismo akceptujące;

2)  oferta Wykonawcy;

§ 17

Umowa  została  sporządzona  w  3  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  2  egz.  dla

Zamawiającego 1 egz. dla Jednostki Projektowej.

ZAMAWIAJĄCY                                                     JEDNOSTKA PROJEKTOWA